# 修复资源管理资源展示为负问题 需求文档

## 优化速览

| 维度 | 内容 |
| --- | --- |
| 优化目标 | 消除资源管理模块资源展示为负数的异常，通过后端接口增强+空指针修复+引擎退出防御+前端操作改造建立完整防御体系 |
| 优化类型 | 代码优化（防御性编程增强） |
| 当前痛点 | EC退出消息与资源记账时序不一致，重置清零后迟到消息仍执行扣减；reset-resource接口不支持细粒度重置；username空指针导致接口异常 |
| 核心指标 | 资源负值出现次数 当前: 频发 -> 目标: 0；username空指针异常 当前: 存在 -> 目标: 0 |
| 预期收益 | 消除负值资源对用户任务提交和资源调度决策的影响，增强资源重置的细粒度控制能力，提供运维友好的前端操作界面 |
| 人力投入预估 | 5.5 人天 |
| 涉及模块 | linkis-resource-manager, linkis-manager, 前端资源管理页面 |

### 功能属性标签

| 属性类型 | 检测到的属性 |
| --- | --- |
| 前端属性 | 归零按钮新增（调用原有归零逻辑+二次确认）+ 重置按钮改造（调用reset-resource接口+二次确认）（千手平台开发） |
| 后端属性 | reset-resource接口增强（增加creator参数）、username空指针修复、引擎退出消息负值丢弃+开关（Java/Scala接口逻辑） |
| 数据属性 | 不涉及（无ETL/数据迁移） |

阅读指引：速览目标看本卡片 -> 当前状态看第二章 -> 优化方案看第四章 -> 技术实现看设计文档

需求类型: OPTIMIZE（优化） 优化子类型: 代码优化（防御性编程增强） 优化模块: linkis-computation-governance（linkis-resource-manager + linkis-manager） 文档版本: v1.2 创建日期: 2026-10-10 文档状态: 已更新（Re-check 优化后）

## 一、需求背景 【核心】

### 1.1 业务背景

触发因素：在 Linkis 计算治理平台运行过程中，资源管理模块存在用户资源展示为负数的异常问题。该问题在以下场景中频繁出现： 1. 引擎异常退出（EngineConn 因 OOM、超时等原因异常退出） 2. 管理员执行资源重置操作后，已有 EC 的退出消息仍触发资源扣减 3. 用户切换引擎标签后，旧标签下残留 EC 的退出消息对新标签资源进行扣减 4. reset-resource 接口传入 username 时存在空指针异常，导致重置操作失败 5. 前端缺乏资源归零和重置的操作入口，运维不便

痛点描述：资源展示为负值会直接影响用户正常提交任务和资源调度决策。用户看到负值资源时无法判断实际可用资源，导致任务提交受阻或资源分配异常。同时，reset-resource 接口不支持细粒度的资源重置（无法按 creator 筛选），且 username 参数存在空指针 Bug，影响运维操作。

期望效果：消除现有资源展示为负数的异常状态，通过后端接口增强、空指针修复、引擎退出消息防御、前端操作改造四个层面建立完整防御体系，防止负值再次出现。所有增强逻辑通过开关控制，关闭时保持原有行为。

### 1.2 系统背景

本优化需求在 linkis-computation-governance 模块边界内，针对资源管理器（RM）和应用管理器（AM）的代码逻辑进行防御性增强，并在前端资源管理页面增加操作能力。不涉及架构变更、模块拆分或解耦。

边界说明：本需求确认不涉及架构变更。如涉及模块拆分、解耦等架构级改动，应使用 REFACTOR 类型。

### 1.3 需求范围

| 属性 | 值 |
| --- | --- |
| 一级模块 | linkis-computation-governance |
| 二级模块 | linkis-resource-manager, linkis-manager |
| 优化子类型 | 代码优化（防御性编程增强） |
| 功能属性 | [前端] [后端] |
| 前端开发类型 | 前端+后台web API（前端在千手平台开发，后台web接口在本地开发） |
| 涉及模块 | linkis-resource-manager, linkis-manager, 前端资源管理页面 |
| 涉及外部组件/外部系统/下游组件 | 无 |
| 是否涉及接口改动 | 是（reset-resource接口参数扩展、username空指针修复、引擎退出消息处理增强） |

### 1.4 边界定义

| 包含（In Scope） | 不包含（Out of Scope） |
| --- | --- |
| reset-resource接口增强（增加creator参数，支持细粒度资源重置） | 架构级重构（REFACTOR类型） |
| 修复传入username时空指针问题 | Resource.minus()方法底层改造 |
| 引擎退出消息负值丢弃 + warn日志 + 参数开关 | 数据库表结构变更 |
| 前端归零按钮新增（调用原有归零逻辑+二次确认+风险提醒） | 分布式事务改造 |
| 前端重置按钮改造（调用reset-resource接口+二次确认） | 前端页面整体重构 |

### 1.5 术语定义

| 术语 | 定义 | 所属领域 |
| --- | --- | --- |
| EC (EngineConn) | 引擎连接，Linkis中代表一个运行中的引擎实例 | 技术 |
| 资源重置 | 运维操作，通过reset-resource接口将用户资源重置为实际使用资源 | 业务 |
| 资源归零 | 运维操作，将用户used/locked资源清零，恢复max/left资源 | 业务 |
| 标签 (Label) | Linkis中用于路由和资源隔离的标识体系 | 技术 |
| 迟到消息 | 资源重置后到达的EC退出消息，仍携带旧的资源扣减指令 | 技术 |
| 负值资源 | usedResource或lockedResource出现负数，或leftResource超过maxResource的异常状态 | 业务 |
| creator | 资源创建者标识，用于细粒度筛选资源重置范围 | 技术 |
| reset-resource接口 | 资源重置接口，支持将用户资源重置为实际使用资源 | 技术 |

## 二、当前状态分析 【核心】

### 2.1 问题基线

| 指标 | 当前值 | 测量方法 | 问题严重度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资源负值出现频率 | 频发 | 运维反馈 + 日志告警 | 高 |
| resourceCheck日志告警 | 频繁出现 | “found error resource!” 日志 | 高 |
| reset-resource空指针异常 | 存在 | username为空时接口报错 | 高 |
| reset-resource细粒度支持 | 无 | 不支持creator参数筛选 | 中 |
| 负面资源自动修复机制 | 无 | 仅日志告警，不做自动修复 | 高 |
| minus方法下限保护 | 无 | Resource各子类minus方法直接减法 | 高 |
| 迟到消息防御机制 | 无 | 不识别重置时未kill释放的残留EC | 高 |
| 前端归零/重置操作入口 | 不完善 | 缺乏二次确认和风险提醒 | 中 |

### 2.2 根因分析

根本原因：资源释放消息与资源记账操作之间存在时序不一致，且reset-resource接口缺乏细粒度控制能力。

当用户资源已被重置清零后，迟到的 EC 退出消息仍执行扣减逻辑，导致已占用资源变为负值。具体链路：

- 管理员执行资源重置 -> used/locked清零

- 重置前已存在的EC仍在运行，未被清理

- EC退出时发送资源释放消息

- 资源释放消息处理时，currentUsed - releasedResource < 0

- usedResource变为负值，leftResource超过maxResource

附加问题：reset-resource接口在传入username参数时存在空指针异常，导致运维执行重置操作时接口直接报错，无法完成资源重置。同时，接口不支持creator参数，无法按资源创建者进行细粒度筛选重置。

代码层面风险点（基于知识库代码解读）：

| 风险点 | 文件/位置 | 描述 | 严重度 |
| --- | --- | --- | --- |
| minus无下限保护 | Resource各子类 | 直接减法运算，不检查结果是否为负 | 高 |
| resourceCheck仅告警 | DefaultResourceManager | 发现负面资源时仅记录日志，不做自动修复 | 高 |
| resourceDeal计算错误 | DefaultResourceManager | USED分支中leftResource.minus(resource)应为lockedResource.minus(resource) | 中 |
| 无迟到消息识别 | linkis-manager | 引擎退出消息处理时不识别”重置时未kill释放的残留EC” | 高 |
| username空指针 | reset-resource接口 | 传入username参数为空时空指针异常 | 高 |
| reset-resource无creator筛选 | reset-resource接口 | 不支持按creator进行细粒度资源重置 | 中 |

### 2.3 代码修改影响范围分析

| 修改目标 | 涉及文件/模块 | 修改类型 | 影响范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| reset-resource接口增加creator参数 | linkis-resource-manager | 接口参数扩展 | 现有调用方（管理台前端、CLI工具）无影响，creator为可选参数 |
| username空指针修复 | linkis-resource-manager | Bug修复 | 仅影响username为空的异常场景，正常场景无变化 |
| 引擎退出消息负值丢弃 | linkis-manager | 逻辑增强 | 通过开关控制，关闭时无影响 |
| 前端归零按钮新增 | 前端资源管理页面（千手平台） | 功能新增 | 新增按钮，不影响现有功能 |
| 前端重置按钮改造 | 前端资源管理页面（千手平台） | 行为变更 | 重置按钮调用接口变更，需充分测试 |

### 2.4 瓶颈定位

| 瓶颈ID | 瓶颈描述 | 影响范围 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| B1 | reset-resource接口不支持creator参数，无法细粒度重置 | 所有执行重置操作的运维场景 | P0 |
| B2 | reset-resource传入username空指针异常 | username为空时的重置操作 | P0 |
| B3 | 引擎退出消息处理时不防御负值结果 | 所有EC退出场景 | P1 |
| B4 | 前端缺乏归零/重置操作入口和风险提醒 | 运维操作体验 | P1 |

## 三、优化目标（SMART原则） 【核心】

| 指标 | 当前值 | 目标值 | 改进幅度 | 达成期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 资源负值出现次数 | 频发 | 0 | 100% 消除 | 版本发布前 |
| username空指针异常 | 存在 | 0 | 100% 消除 | 版本发布前 |
| reset-resource细粒度重置 | 不支持 | 支持creator参数 | 新增 | 版本发布前 |
| 迟到消息防御覆盖率 | 0% | 100% | 新增 | 版本发布前 |
| 前端归零/重置操作 | 不完善 | 二次确认+风险提醒 | 新增 | 版本发布前 |
| 向后兼容性 | N/A | 100% | 开关关闭保持原有行为 | 版本发布前 |

目标说明： - Specific（具体）：四个优化点分别针对接口增强、Bug修复、防御层兜底、前端操作改造 - Measurable（可衡量）：资源值为非负数（>= 0），接口无空指针异常 - Achievable（可实现）：基于现有代码结构增强，不涉及架构变更 - Relevant（相关）：解决资源调度异常的核心问题，提升运维操作体验 - Time-bound（有时限）：LinkisV2.1.5版本发布前完成

## 四、优化方案 【核心】

### 4.1 方案总览

| ID | 优化点 | 优先级 | 预期收益 | 实施难度 | 涉及模块 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| O1 | reset-resource接口增强（增加creator参数，支持细粒度资源重置） | P0 | 支持按creator筛选重置范围，提升重置精确度 | 中 | linkis-resource-manager |
| O2 | 修复传入username空指针问题 | P0 | 消除接口异常，保障重置操作可用性 | 低 | linkis-resource-manager |
| O3 | 引擎退出消息负值丢弃 + warn日志 + 参数开关 | P1 | 防御层兜底，识别残留EC | 中 | linkis-manager |
| O4 | 前端归零按钮+重置按钮改造（二次确认+调用reset-resource接口） | P1 | 运维友好操作界面，风险提醒+二次确认 | 中 | 前端资源管理页面 |

四层防御体系：O1（接口增强层）-> O2（Bug修复层）-> O3（防御层）-> O4（前端操作层）

### 4.2 优化详述

#### O1: reset-resource接口增强（增加creator参数，支持细粒度资源重置） P0 高收益

现状问题 当前 reset-resource 接口不支持传入 creator 参数，无法按资源创建者进行细粒度筛选重置。运维执行资源重置时只能按用户维度整体重置，无法精确到特定 creator 的资源，重置粒度过粗。

优化方案 1. 在 reset-resource 接口中增加 creator 参数，支持按 creator 进行细粒度资源重置 2. 当传入 creator 参数时，仅重置该 creator 对应的资源数据 3. 当不传入 creator 参数时，保持原有行为（重置该用户全部资源） 4. 接口参数向后兼容，creator 为可选参数

creator 参数定义 - 类型：String（单个creator值，不支持批量/列表） - 是否必传：否（可选参数） - 最大长度：128 字符 - 合法字符：仅支持字母、数字、下划线（[a-zA-Z0-9_]） - 校验规则：creator 为空字符串或纯空白字符时视为未传入，走原有重置逻辑；超长或含非法字符时返回参数校验错误

预期收益

| 指标 | 优化前 | 优化后 | 改进幅度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资源重置粒度 | 用户级 | creator级 | 细粒度提升 |
| 接口参数兼容性 | N/A | 100% 向后兼容 | 新增 |

验收标准（三段式）

| 验证阶段 | 验收条件 |
| --- | --- |
| 【输入验证】 | AC1.1: reset-resource接口接收到重置请求时，系统应解析creator参数（可选参数），若未传入则保持原有重置范围 |
| 【处理验证】 | AC1.2: 传入creator参数时，系统仅重置该creator对应的资源数据；未传入creator时，重置该用户全部资源（保持原有行为） |
| 【输出验证】 | AC1.3: 重置后资源数据正确反映实际使用资源，接口返回成功且资源值非负；未传creator时行为与优化前完全一致 |

#### O2: 修复传入username空指针问题 P0 中收益

现状问题 reset-resource 接口在传入 username 参数时存在空指针异常。当 username 为空或未正确传递时，接口直接抛出 NullPointerException，导致运维执行重置操作失败，无法完成资源重置。

优化方案 1. 在 reset-resource 接口的 username 参数处理逻辑中增加空值检查 2. 当 username 为空时，返回明确的错误提示信息（而非空指针异常） 3. 增加参数校验逻辑，确保 username 参数在非空时才执行后续重置操作 4. 打印 warn 级别日志记录 username 为空的异常请求（包含请求来源信息）

空值判断逻辑 - 判断条件：username 为 null、空字符串 "" 或纯空白字符 "   "（使用 StringUtils.isBlank() 判断） - 请求来源信息获取：通过 RPC 上下文或 HTTP 请求头获取调用方信息，若无来源信息则记录 "unknown"

预期收益

| 指标 | 优化前 | 优化后 | 改进幅度 |
| --- | --- | --- | --- |
| username空指针异常 | 存在 | 0 | 100% 消除 |
| 接口异常处理能力 | 空指针崩溃 | 友好错误提示 | 提升 |
| 运维排查能力 | 无日志 | warn日志 | 新增 |

验收标准（三段式）

| 验证阶段 | 验收条件 |
| --- | --- |
| 【输入验证】 | AC2.1: reset-resource接口接收到请求时，系统应检查username参数是否为空 |
| 【处理验证】 | AC2.2: username为空时，返回明确的错误提示信息（非空指针异常），并打印warn级别日志记录异常请求；username非空时，正常执行重置逻辑 |
| 【输出验证】 | AC2.3: username为空时接口返回友好错误提示（非500错误）；username非空时重置操作正常完成，资源值非负 |

#### O3: 引擎退出消息负值丢弃 + warn日志 + 参数开关 P1 中收益

现状问题 linkis-manager 收到引擎退出消息时，执行资源扣减逻辑不检查结果是否为负。当当前资源减去引擎回收资源后为负值时，仍然写入负面资源，导致资源数据异常。

优化方案 1. 在引擎退出消息处理逻辑中，增加资源扣减结果非负检查 2. 当前资源减去引擎回收资源后为负时，丢弃该引擎资源回收操作（识别为重置时未kill释放的残留EC）。丢弃范围说明：丢弃的是”资源扣减操作”（即不执行 currentUsed - releasedResource），但引擎状态清理（如 EC 记录删除、标签清理等）仍正常执行 3. 打印warn级别日志记录丢弃事件，包含：引擎信息、标签信息、原始资源值、回收资源值 4. 此功能通过配置参数开关控制（配置项名：linkis.manager.engine.exit.negative.resource.discard.enable，默认值：true，即默认开启防御逻辑） 5. 开关关闭时保持原有行为（向后兼容）

预期收益

| 指标 | 优化前 | 优化后 | 改进幅度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 退出消息导致负值 | 存在 | 0（开关开启时） | 100% 消除 |
| 残留EC识别能力 | 无 | 自动识别 | 新增 |
| 向后兼容性 | N/A | 100% | 开关控制 |

验收标准（三段式）

| 验证阶段 | 验收条件 |
| --- | --- |
| 【输入验证】 | AC3.1: 引擎退出消息到达linkis-manager时，系统应计算当前资源减去引擎回收资源后的值 |
| 【处理验证】 | AC3.2: 减后为负值时，丢弃该引擎资源回收操作，打印warn日志记录丢弃事件（含引擎信息、标签信息、原始资源值、回收资源值）；此功能通过配置参数开关控制，开关关闭时保持原有行为 |
| 【输出验证】 | AC3.3: 开关开启时，引擎退出消息处理不会产生负面资源值；开关关闭时，保持原有行为不变 |

#### O4: 前端归零按钮+重置按钮改造（二次确认+调用reset-resource接口） P1 中收益

现状问题 前端资源管理页面缺乏完善的归零和重置操作入口。当前没有归零按钮供运维使用，重置按钮未调用 reset-resource 接口，且缺乏二次确认和风险提醒机制，运维操作存在误操作风险。

优化方案

归零与重置的区别：归零操作将 used/locked 资源清零（恢复 max/left），适用于资源完全错乱的场景；重置操作将资源重置为实际使用值，适用于资源偏差较小的场景。

- 新增归零按钮：

  - 调用原有的归零逻辑（调用 ResourceManager.resetUserResource 接口，将用户 used/locked 资源清零，恢复 max/left 资源）

  - 增加二次确认弹窗，提醒运维归零的风险（如”归零操作将清零该用户所有已使用资源，可能影响正在运行的任务，请确认”）

  - 二次确认后执行归零操作

- 重置按钮改造：

  - 将重置按钮改为调用 reset-resource 接口

  - 增加二次确认弹窗，提醒运维重置的风险（如”重置操作将把该用户资源重置为实际使用资源，请确认”）

  - 二次确认后执行重置操作，执行后资源会重置为用户实际使用资源

- 权限控制：归零/重置按钮仅对运维角色可见（前端通过角色判断控制按钮显隐），后端接口同时校验调用者权限

- 两个按钮均需在执行前进行二次确认，确认后调用相应接口

预期收益

| 指标 | 优化前 | 优化后 | 改进幅度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 归零操作入口 | 无 | 新增归零按钮 | 新增 |
| 重置操作准确性 | 未调用reset-resource | 调用reset-resource接口 | 修正 |
| 误操作防护 | 无确认 | 二次确认+风险提醒 | 新增 |
| 运维操作体验 | 不完善 | 友好操作界面 | 提升 |

验收标准（三段式）

| 验证阶段 | 验收条件 |
| --- | --- |
| 【输入验证】 | AC4.1: 运维点击归零按钮或重置按钮时，系统应弹出二次确认弹窗，显示操作风险提醒信息 |
| 【处理验证】 | AC4.2: 归零按钮确认后调用原有归零逻辑执行资源清零；重置按钮确认后调用reset-resource接口执行资源重置（资源重置为用户实际使用资源）；取消确认则不执行任何操作 |
| 【输出验证】 | AC4.3: 归零操作后用户used/locked资源清零、max/left资源恢复；重置操作后用户资源反映实际使用资源；两个操作均有二次确认弹窗防止误操作 |

### 4.3 实施步骤

| 步骤 | 内容 | 依赖 | 预期产出 | 人力（人天） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | O2: 修复传入username空指针问题 | 无 | linkis-resource-manager 接口空指针修复 | 0.5 |
| 2 | O1: reset-resource接口增强（增加creator参数） | 步骤1 | linkis-resource-manager 接口参数扩展 | 1.5 |
| 3 | O3: 引擎退出消息负值丢弃 + 开关 | 步骤1 | linkis-manager 退出消息处理增强 | 1.5 |
| 4 | O4: 前端归零按钮+重置按钮改造 | 步骤2 | 千手平台页面新增归零按钮+重置按钮改造 | 2 |
| 合计 |  |  |  | 5.5 |

人力估算说明：v1.0版本前端仅0.5人天（非负数展示调整），v1.1版本前端工作量增加至2人天（归零按钮新增+重置按钮改造+二次确认+风险提醒）。后端O1从”重置前同步清理EC+二次确认”改为”reset-resource接口增强”，O2从”配置接口负值归零”改为”username空指针修复”，整体后端工作量略有调整。

## 五、效果评估方法 【重要】

### 5.1 测试方案

| 测试项 | 内容 |
| --- | --- |
| 测试工具 | 单元测试（JUnit + ScalaTest）+ 集成测试 + E2E测试 |
| 测试场景 | 场景1: reset-resource接口传入creator参数细粒度重置；场景2: username空指针修复验证；场景3: 引擎退出消息负值丢弃；场景4: 前端归零按钮+二次确认；场景5: 前端重置按钮+reset-resource接口调用+二次确认 |
| 测试数据量 | 模拟100+用户、50+ creator、并发10+管理员的资源操作场景 |
| 测试环境 | 开发环境 + SIT测试环境 |

### 5.2 监控指标

| 指标名称 | 当前基线 | 目标值 | 告警阈值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资源负值出现次数 | 频发 | 0 | >0 |
| username空指针异常 | 存在 | 0 | >0 |
| warn日志（消息丢弃） | 无 | 正常输出 | 异常激增 |
| 前端二次确认触发率 | 无 | 正常触发 | 确认率异常 |

### 5.3 对比方法

| 对比项 | 说明 |
| --- | --- |
| 基线期 | 优化前1周的运维日志和资源数据 |
| 优化后 | 优化后1周的运维日志和资源数据 |
| 对比维度 | 资源负值出现次数、空指针异常次数、resourceCheck告警次数、前端操作成功率 |
| 样本量 | 覆盖所有用户的资源操作 |

## 六、非功能需求 【重要】

| 类型 | 需求描述 | 目标值 |
| --- | --- | --- |
| 性能 | creator参数筛选不影响接口响应时间（<1ms增量） | 100% |
| 性能 | 空指针检查不影响接口响应时间 | 100% |
| 稳定性 | 优化过程不影响线上服务正常运行 | 100% |
| 兼容性 | O3开关关闭时保持原有行为 | 100% |
| 兼容性 | O1 creator参数为可选，不传时保持原有行为 | 100% |
| 可观测性 | 新增warn日志覆盖O2空指针、O3丢弃场景 | 2条 |
| 安全性 | 资源归零/重置操作仅运维可执行 | 100% |
| 交互安全性 | 前端归零/重置操作均有二次确认 | 100% |
| 审计 | 归零/重置操作记录操作日志（操作人、操作时间、目标用户、操作类型） | 100% |

## 七、关联影响分析 【参考】

点击展开关联影响分析

| 影响对象 | 影响类型 | 影响描述 | 影响等级 | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| linkis-resource-manager | 接口变更 | reset-resource接口增加creator参数，扩展重置粒度 | 重要 | 充分测试creator参数传入和不传入两种场景 |
| linkis-resource-manager | Bug修复 | 修复username空指针异常，接口返回友好错误 | 轻微 | 空值场景测试覆盖 |
| linkis-manager | 行为变更 | 引擎退出消息处理增加负值丢弃逻辑 | 重要 | 通过开关控制，默认开启 |
| 前端资源管理页面 | 功能新增 | 新增归零按钮+重置按钮改造+二次确认弹窗 | 重要 | 前端交互流程充分测试 |
| 前端资源管理页面 | 交互变更 | 归零/重置操作增加二次确认和风险提醒 | 轻微 | 确认弹窗文案需运维确认 |
| 现有EC退出流程 | 兼容性 | O3开关关闭时保持原有行为 | 轻微 | 向后兼容设计 |
| 现有reset-resource调用方 | 兼容性 | creator为可选参数，不传时保持原有行为 | 轻微 | 向后兼容设计。现有调用方包括：管理台前端、CLI工具等，creator参数对它们无影响（可选参数） |
| 并发场景 | 数据一致性 | 多管理员同时执行资源重置操作时，各creator对应的资源独立重置，不互相影响 | 轻微 | O1的creator参数筛选按用户+creator维度隔离，并发重置不同creator无冲突 |

提示词注入风险： - 注入风险等级：N/A - 原因：本需求为Java/Scala后端代码优化和前端页面调整，不涉及Claude插件（Agent/Skill/Command）开发

## 八、风险识别 【参考】

点击展开风险分析

| 风险ID | 风险描述 | 概率 | 影响 | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RISK1 | O1 creator参数筛选逻辑与现有重置逻辑产生冲突 | 低 | 中 | creator参数为可选，不传时走原有逻辑；传入时单独处理 |
| RISK2 | O2空指针修复遗漏边界场景 | 低 | 中 | 覆盖username为null、空字符串、空白字符等场景测试 |
| RISK3 | O3开关默认值选择不当影响现有行为 | 中 | 中 | 建议默认开启防御逻辑，文档明确说明 |
| RISK4 | 前端归零按钮调用原有归零逻辑时出现异常 | 低 | 中 | 归零逻辑保持不变，仅增加二次确认层 |
| RISK5 | 前端重置按钮调用reset-resource接口参数传递错误 | 中 | 中 | 接口参数对照测试，确认参数映射正确 |
| RISK6 | 二次确认弹窗的前端交互未覆盖边界场景 | 低 | 中 | 设计阶段细化交互流程，覆盖取消/确认/超时场景 |

## 九、回滚方案 【重要】

### 9.1 回滚触发条件

- 优化后资源管理功能出现异常，导致用户无法正常提交任务

- reset-resource接口creator参数逻辑异常导致重置结果不正确

- username空指针修复引入新的接口异常

- 引擎退出消息处理逻辑异常导致资源泄漏

- 前端归零/重置按钮操作异常导致误操作

### 9.2 回滚步骤

- 关闭O3参数开关（linkis.manager.engine.exit.negative.resource.discard.enable=false），恢复原有退出消息处理行为

- 如果O1 creator参数有问题，前端不传creator参数，走原有重置逻辑

- 如果O2空指针修复有问题，通过git revert回滚该Bug修复提交，恢复原有空指针行为（O2为Bug修复，无配置开关，只能通过代码回滚）

- 如果O4前端操作有问题，前端回退到上一版本（无归零按钮+原有重置按钮逻辑）

- 后端接口可通过参数控制回退，前端可通过版本回退

## 十、测试关注点

- 基线对比测试：优化前后资源负值出现次数对比，目标为0

- 功能回归测试：资源重置、资源查询、引擎退出消息处理等功能不受影响

- 场景测试：

  - 场景A: reset-resource接口传入creator参数 -> 验证仅重置该creator对应资源

  - 场景B: reset-resource接口不传creator参数 -> 验证保持原有重置行为

  - 场景C: reset-resource接口传入空username -> 验证返回友好错误提示（非空指针异常）

  - 场景D: 引擎退出消息触发负值扣减 -> 验证丢弃逻辑生效

  - 场景E: O3开关关闭 -> 验证保持原有行为

  - 场景F: 前端点击归零按钮 -> 验证二次确认弹窗+归零逻辑执行

  - 场景G: 前端点击重置按钮 -> 验证二次确认弹窗+reset-resource接口调用

  - 场景H: 多管理员并发执行资源重置，分别指定不同creator -> 验证各creator资源独立重置，数据一致

- 二次确认测试：归零/重置操作时，验证二次确认交互流程正确（确认执行/取消不执行）

- 向后兼容测试：creator参数不传、O3开关关闭时，验证所有行为与优化前一致

- 并发测试：多管理员同时执行重置操作时，验证资源数据一致性

## 十一、附录

### 相关文档

| 文档类型 | 链接 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 设计文档 | [待生成] | 优化技术方案细节 |
| 澄清纪要 | clarification-summary.md | 1轮澄清完成 |
| 代码解读 | docs/project-knowledge/code/linkis_computation_governance/代码解读.md | 模块代码结构 |
| 模块设计 | docs/project-knowledge/design/linkis_computation_governance_模块设计.md | 模块设计文档 |
| 模块需求 | docs/project-knowledge/requirements/linkis_computation_governance_模块需求.md | 模块功能点清单 |

### 建议补充的可视化图表（设计阶段生成）

| 图表类型 | 说明 | 建议阶段 |
| --- | --- | --- |
| 四层防御体系架构图 | 展示O1->O2->O3->O4的防御层次关系 | 设计阶段 |
| 资源负值产生时序图 | 展示迟到消息导致负值的过程 | 设计阶段 |
| 回滚决策树 | 展示回滚方案的触发条件和执行路径 | 设计阶段 |

### 术语表

| 术语 | 定义 |
| --- | --- |
| EC (EngineConn) | 引擎连接，Linkis中代表一个运行中的引擎实例 |
| RM (ResourceManager) | 资源管理器，负责资源请求/锁定/使用/释放 |
| AM (ApplicationManager) | 应用管理器，负责引擎创建/复用/停止 |
| 资源重置 | 运维操作，通过reset-resource接口将用户资源重置为实际使用资源 |
| 资源归零 | 运维操作，将用户used/locked资源清零，恢复max/left资源 |
| 迟到消息 | 资源重置后到达的EC退出消息 |
| 标签 (Label) | Linkis中用于路由和资源隔离的标识体系 |
| creator | 资源创建者标识，用于细粒度筛选资源重置范围 |

### 更新日志

| 版本 | 日期 | 作者 | 变更说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| v1.0 | 2026-10-10 | req-optimize-analyzer | 初版创建：3个优化点（O1重置前清理EC+二次确认、O2配置接口负值归零、O3引擎退出消息负值丢弃），前端仅非负数展示调整，5人天 |
| v1.1 | 2026-10-10 | req-optimize-analyzer | 需求变动更新：1) 前端方案完全重构（新增归零按钮+重置按钮改造+二次确认+风险提醒，前端从0.5人天增至2人天）；2) 后端O1方案变更（从”重置前同步清理EC+二次确认”改为”reset-resource接口增强支持creator参数”）；3) 后端O2方案变更（从”配置接口负值归零+warn日志”改为”修复username空指针问题”）；4) O3保持不变；5) 新增O4前端优化点；总人力从5人天调整为5.5人天 |
| v1.2 | 2026-10-10 | req-recheck-orchestrator | Stage 1.1 Re-check优化（18项）：Critical: Feature文件重写适配v1.1(OPT-001)、O2回滚方案修正为git revert(OPT-002)、澄清纪要补充v1.1变动记录(OPT-003)；Recommended: O3开关默认值明确为true(OPT-004)、creator参数定义补充(OPT-005)、归零接口说明补充(OPT-006)、并发场景分析补充(OPT-007)、2.3节补充(OPT-008)、归零与重置区别说明(OPT-009)、O3丢弃范围明确(OPT-010)、前端权限控制说明(OPT-011)、接口调用方说明(OPT-012)、O2空值判断逻辑细化(OPT-013)；Optional: 可视化图表建议(OPT-014)、审计需求补充(OPT-015)、测试数据量增加(OPT-016)、请求来源信息说明(OPT-017) |
| v1.3 | 2026-10-10 | ops-stability-orchestrator | Stage1-Hook触点①需求风险检视：识别3条运营稳定性风险（R-001参数配置/高、R-002模块链路/高、R-003模块链路/高），追加需求风险摘要章节 |

## 需求风险摘要

### 风险等级概览

| 风险总数 | 高 | 中 | 低 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | 3 | 0 | 0 |

### 风险概览

| 风险ID | 关联功能点 | 等级 | 类型 | 风险结论 | 影响范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-001 | O3 引擎退出消息负值丢弃 + warn日志 + 参数开关 | 高 | 参数配置 | 新增配置开关控制引擎退出消息负值丢弃逻辑可能导致资源负值防御机制失效或正常退出消息被错误丢弃 | linkis-resource-manager, linkis-manager（O3开关配置 linkis.manager.engine.exit.negative.resource.discard.enable） |
| R-002 | O1 reset-resource接口增强O2 修复传入username空指针问题O4 前端归零按钮+重置按钮改造 | 高 | 模块链路 | reset-resource接口参数扩展和前端调用链变更可能导致资源重置操作失败或误操作影响用户资源数据 | linkis-resource-manager, linkis-manager, 前端资源管理页面 |
| R-003 | O3 引擎退出消息负值丢弃 + warn日志 + 参数开关 | 高 | 模块链路 | 引擎退出消息处理逻辑增强增加负值丢弃可能导致资源记账异常或正常资源扣减被错误丢弃 | linkis-manager（引擎退出消息处理逻辑增强） |

### 测试要求

| 风险ID | 测试要求 | 判断依据 | 处理建议 |
| --- | --- | --- | --- |
| R-001 | 配置变更生效验证：验证开关默认开启时引擎退出消息负值丢弃逻辑生效配置回滚验证：验证关闭开关后恢复原有退出消息处理行为配置边界值验证：覆盖开关true/false边界值 | O3新增配置参数开关涉及引擎退出消息处理核心行为变更，需求未提供配置生效范围、生效方式和压测验证安排 | 设计阶段补充配置生效范围、生效方式说明和配置回滚步骤 |
| R-002 | 下游联动验证：验证reset-resource接口creator参数和前端按钮调用链路跨系统调用异常验证：验证username空指针修复和前端异常处理级联失败恢复验证：验证前端操作失败后的状态恢复和二次确认机制 | O1/O2/O4涉及接口参数扩展和前端调用链变更，需求未说明前端调用参数映射和异常处理流程 | 设计阶段细化前端与后端的接口调用契约、参数映射和异常处理流程 |
| R-003 | 下游联动验证：验证引擎退出消息处理变更对资源记账的影响级联失败恢复验证：验证丢弃逻辑不影响引擎状态清理 | O3引擎退出消息处理逻辑变更影响资源记账核心链路，需求未提供高可用降级方案和开关关闭时的回滚验证 | 设计阶段补充丢弃逻辑的边界条件、引擎状态清理与资源扣减的分离设计和开关回滚验证方案 |